**Sprint 01**

(Requisitos Não-Funcionais)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tarefa** | **Responsável** | **Início** | **Conclusão** |
| 01 | Contratação dos serviços Windows e Sql Server na LocaWeb, com IIS | Iedo | 08/10/2018 | 10/10/2018 |
| 02 | Configuração do IIS e do SQL Server | Diógenes | 11/10/2018 | 11/10/2018 |
| 03 | Criação do modelo Entidade-Relacionamento do Banco de Dados das tabelas iniciais | Rafael | 08/10/2018 | 09/10/2018 |
| 04 | Criação do Banco de Dados de acordo com o modelo ER | Rafael | 10/10/2018 | 11/10/2018 |
| 05 | Criação da estrutura básica do sistema | Rafael | 11/10/2018 | 11/10/2018 |
| 06 | Criação da Camada de Contexto | Diógenes | 11/10/2018 | 12/10/2018 |
| 07 | Criação da Camada de Acesso a Dados | Rafael | 12/10/2018 | 12/10/2018 |
| 08 | Criação da Camada de Negócio com CRUD básico. Incluindo Bll e Ext (extension) | Rafael | 11/10/2018 | 13/10/2018 |