**Sprint 02**

(Requisitos Funcionais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tarefa** | **Responsável** | **Início** | **Conclusão** | **Situação** |
| 09 | Tela de Login | Diógenes | 16/10/2018 | 18/10/2018 | Concluído |
| 10 | Esqueci minha senha | Diógenes | 16/10/2018 | 18/10/2018 | Concluído |
| 11 | Tela de Cadastro (Usuário Novo) | Diógenes | 16/10/2018 | 18/10/2018 | Concluído |
| 12 | Tela de Escolha do plano e envio para pagamento | Diógenes | 18/10/2018 | 20/10/2018 | Concluído |
| 13 | Integração com PagSeguro | Diógenes | 18/10/2018 | 20/10/2018 | Concluído |
| 14 | Funcionalidade de UpLoad do comprovante profissional | Rafael | 18/10/2018 | 20/10/2018 | Em construção |