**Sprint 03**

(Requisitos Funcionais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tarefa** | **Responsável** | **Início** | **Conclusão** | **Situação** |
| 15 | Tela de Cadastro de Alimentos | Diógenes | 09/11/2018 | 11/11/2018 |  |
| 16 | Funcionalidades Tela Cadastro Alimentos | Rafael | 11/11/2018 | 14/11/2018 |  |
| 17 | Tela de Cadastro de Tutores | Diógenes | 11/11/2018 | 14/11/2018 |  |
| 18 | Funcionalidades Tela Cadastro Tutores | Rafael | 14/11/2018 | 17/11/2018 |  |
| 19 | Tela de Cadastro de Pacientes | Diógenes | 14/11/2018 | 17/11/2018 |  |
| 20 | Funcionalidades Tela Cadastro Pacientes | Rafael | 17/11/2018 | 20/11/2018 |  |
| 21 | Tela de Cadastro dos Cardápios | Diógenes | 17/11/2018 | 20/11/2018 |  |
| 22 | Funcionalidades Tela Cadastro Cardápios | Rafael | 20/11/2018 | 23/11/2018 |  |
| 23 | Tela de Cadastro de Dietas | Diógenes | 20/11/2018 | 23/11/2018 |  |
| 24 | Funcionalidades Tela Cadastro Dietas | Rafael | 23/11/2018 | 25/11/2018 |  |